Наименование объекта: Капитальный ремонт общественной территории парка имени М.Шовгенова в а.Хакуринохабль.

1. Сметная стоимость объекта - 13128,03 тыс. рублей.

2. Стоимость строительства в 2020 году - 5050,50 тыс.руб.

3. Текущее состояние – заключен контракт.

4. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2021 год.

5. Заказчик – администрация МО «Хакуринохабльское сельское поселение».

6. Подрядчик по строительству – ООО «Каскад» а.Кошехабль.

7. Краткая характеристика объекта – будет выполнено освещение, озеленение, устройство детской игровой площадки, устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм.