Вниманию  жильцов  МКД Шовгеновского района!

Капитальный ремонт общего имущества МКД согласно муниципальной краткосрочной программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» на 2015-2017 годы ( по Решению Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»  № 287 от 25.03.2014 г.) будет проводиться  согласно утвержденного графика.

График капитального ремонта общего имущества в  МКД  расположенных на территории   Муниципального образования   «Шовгеновский  район».

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 8 | ремонт подвального помещения общей площадью 452,17 кв. м. | 4 квартал 2016 г. |
| 2. | а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 23 | ремонт подвального помещения общей площадью 543,4 кв. м. | 2017 г. |

Отдел  ЖКХ  администрации  МО  «Шовгеновский район».