ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
              «Энергосбережение  и повышение энергетической

эффективности в МО «Шовгеновский район»

на 2015-2018  годы»

Паспорт целевой программы

| Наименование целевой программы. | Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Шовгеновский район» на 2015-2018годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки целевой программы. | Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 6.07.2010 года № 281-р «О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» Постановление главы МО «Шовгеновский район» от 04.05.2010 г. № 147 «О разработке целевой программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МО «Шовгеновский район». |
| Заказчик целевой программы. | Администрация муниципального образования «Шовгеновский район». |
| Разработчик и координатор программы | Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Шовгеновский район». |
| Исполнители программы. | Администрация МО «Шовгеновский район» - заказчик работ, Управление образования МО «Шовгеновский район», Управление культуры МО «Шовгеновский район», организации коммунального комплекса, Управляющие компании, ТСЖ. |
| Цели и задачи целевой программы. | Реализация требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261- ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - оснащение потребителей приборами учета энергоресурсов; - совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов; - снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа; - привлечение инвестиций в энергосбережение; - снижение расходов муниципального бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов; - повышение грамотности населения в области энергосбережения; - достижение реальной экономии энергоресурсов и средств, расходуемых на их оплату; - улучшение экологической обстановки; |
| Сроки реализации целевой программы | 2015-2018годы |
| Перечень основных мероприятий целевой программы | мероприятия Программы: 1.мероприятия по энергосбережению и повышению энерогоэффективности в бюджетной сфере; 1.1 установление лимитов энергопотребления в бюджетной сфере; 1.2 паспортизация объектов бюджетной сферы; 1.3 согласование планов проведения энергосберегающих мероприятий с планами капитальных ремонтов и реконструкций объектов бюджетной сферы; 1.4 стимулирование бюджетных учреждений к проведению энергосберегающих мероприятий; 1.5 внедрение системы договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере; 1.6 внедрение системы мониторинга энергопотребления в бюджетной сфере. 2.мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде: 2.1 содействие проведению энергетических обследований и паспортизации многоквартирных домов. 3. мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере производства, передачи и распределения коммунальных услуг в жилищном фонде. 4.мероприятия по пропаганде энергосбережения в муниципальном образовании «Шовгеновский район» |

| Источники и объемы финансирования программы | Основными источниками финансирования программы являются: - целевые средства бюджета; - собственные средства предприятий и организаций, участвующих в программе; - внебюджетные источники. Общий объем финансирования Программы составляет – 1179,5тыс. руб. , в том числе в 2015 г. – 254,5 тыс. руб.; 2016 г.- 275,0 тыс. руб.; 2017 г.- 325,0 тыс. руб.; 2018 г.- 325,0 тыс. руб. Объем финансирования программных мероприятий из бюджета муниципального образования на очередной год определяется при формировании планов мероприятий по энергосбережению бюджетных учреждений , производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. |
| --- | --- |

| Ожидаемые результаты реализации целевой программы | Повышение заинтересованности в энергосбережении; - сокращение расходов тепловой , электрической энергии, воды и газа потребителями муниципального образования «Шовгеновский район» на 10 – 15 %; - сокращение потерь энергоресурсов при их производстве, передаче и распределении. |
| --- | --- |

Проблемы энергосбережения и энергоэффективности в МО      «Шовгеновский район», обоснования необходимости ее решения.

Для муниципального образования характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов:

- высокая стоимость энергоресурсов;

- высокие потери энергоресурсов;

- высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции;

- расточительное расходование энергоресурсов ( электроэнергии, тепла, воды и газа).

Большая стоимость энергоресурсов определяется их большими потерями при производстве, передаче и распределении, а также нерациональным использованием при потреблении. Большие потери воды ( до 4 % от объема поданной воды), обусловлены износом водопроводных сетей ( 70- 80 %). Потери тепла в теплотрассах составляют примерно 15,7 % , электроэнергии в сетях – 31,22 % от общего объема отпуска.

Сложившиеся положение делает энергосбережение необходимой и важной частью энергетической политики, поскольку эффективность использования энергии низка, а резервы энергосбережения имеются на всех этапах жизненного цикла энергоресурсов – от производства , транспортировки, распределения до потребителя.

В условиях  стремительного роста потребления ТЭР энергосбережение становится все более актуальным. Понятие энергосбережения законодательство Российской Федерации определяет как реализацию правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов и вовлечение  в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений   в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регулируют отношения, возникающие в процессе деятельности в области энергосбережения, создания экономических и организационных условий эффективного использования энергетических ресурсов.

Кроме того, приоритетами Энергетической стратегии России на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 года № 1234 –р, определены:

- полное и надежное обеспечение населения и экономики страны энергоресурсами по доступным и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении страны;

- снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления, применение энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь при добыче, переработке, транспортировке и реализации продукции топливно – энергетического комплекса ( Далее – ТЭК);

- повышение финансовой устойчивости и эффективности использования потенциала энергетического сектора, рост производительности труда для обеспечения социально – экономического развития страны;

- минимизация техногенного воздействия энергетики на окружающую среду на основе применения экономических стимулов, совершенствования структуры производства, внедрение новых технологий добычи, переработки, транспортировки, реализации и потребления продукции.

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего увеличения стоимости всех видов энергии актуальным и жизненно важным становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами. Создание необходимых условий для дальнейшего перехода экономики района на энергосберегающий путь развития является одной из приоритетных задач энергетической политики.

В период реализации указанных программ провести ряд организационных и технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии при ее распределении и потреблении, производить замену электросчетчиков на приборы более  высокого класса точности. В связи с этим возникла необходимость принятия целевой программы «Энергосбережение в МО «Шовгеновский район» на 2015 – 2018 годы.

Проблема необходимости обеспечения рационального использования ресурсов обусловлена рядом объективных факторов, основными из которых являются:

-   ожидаемый рост потребности в энергии;

-   преимущественно не возобновляемый характер потребляемых энергетических ресурсов

-   увеличение затрат на транспорт энергоресурсов;

-  наличие значительного потенциала снижения непроизводительных потерь топлива и энергии.

Цели и задачи Программы

Целями программы являются:

- дальнейшая реализация энергосберегающей политики на территории МО «Шовгеновский район»;

- повышение эффективности использования ТЭР и создание необходимых условий для завершения перехода экономики на энергоэффективный путь развития;

- устойчивое обеспечение населения и экономики энергоносителями;

- уменьшение негативного воздействия ТЭК на окружающую среду;

Обеспечение энергетической безопасности.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- развитие нормативно правовой базы в области энергосбережения;

- повышения уровня рационального использования энергии за счет широкого использования энергосберегающих технологий;

- завершения оснащения потребителей приборами и системами учета энергоресурсов в соответствии с нормативными требованиями.

Обеспеченность приборами учета потребителей и организаций коммунального комплекса и объемы потребления энергоресурсов на время разработки Программы характеризуется таблицами № 1, № 2 и № 3

Таблица №1

Целевые показатели раздела «Энергосбережение при передаче и распределении энергоресурсов»

| № п/п. | Потребители ресурсов | Приборы учета тепловой энергии |  |  | Приборы учета горячей воды |  |  | Приборы учета холодной воды |  |  | Приборы учета газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Треб. | Нал. | % осн. | Треб. | Нал. | % осн | Треб. | Нал. | % осн | Треб. | Нал. | % осн |
| 1. | Всего в том числе: | 15 | 13 | 87 | 1 | 1 | 100 | 22 | 18 | 81 | 28 | 28 | 100 |
| 2. | бюджетная сфера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | культура | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 100 |
|  | здравоохранение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33,3 | 9 | 9 | 100 |
|  | образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33,3 | 12 | 12 | 100 |
|  | МП «Жилкомсервис» | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | МКД | 12 | 12 | 100 | - | - | - | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Таблица №2

Обеспеченность индивидуальными приборами учета энергоресурсов населения муниципального

образования «Шовгеновский район»

| № п/п. | Потребители ресурсов | Приборы учета холодной воды |  |  | Приборы учета газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребность | наличие | % оснащенности | Потребность | наличие | % оснащенности |
| 1. | МКД | 12 | 12 | 100 | 170 | 5 | 3,0 |
| 2. | Частный сектор | 733 | 70 | 9,5 | 2917 | 2386 | 82 |

Расчеты за потребленные энергоресурсы по приборам учета потребителями осуществляется в полном объеме только за электрическую энергию.  В 100 % МКД, управляемых УК, ТСЖ установлены общедомовые приборы учета электроэнергии и холодной воды.

Таблица №3

Целевые показатели раздела «Энергосбережение при передаче и распределении энергоресурсов»

| № п/п. | Потребители ресурсов | Тепловая энергия на отопление, Гкал. | Электрическая энергия, кВтч. | Вода | Газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего в том числе: | 1436,4 | 10023011 | 432846 | 19961468 |
| 2. | бюджетная сфера: | 36,4 | 1749848 | 150023 | 1725927 |
|  | культура | 36,4 | 83298 | 612 | 753815 |
|  | здравоохранение | 0 | 339980 | 110160 | 273512 |
|  | образование | 0 | 880878 | 39251 | 48600 |
| 3. | МП «Жилкомсервис» | 0 | 445700 | 0 | 650700 |
| 4. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | МКД | 1400 | 202192 | 27972 | 252314 |
|  | Частный сектор |  | 6321115 | 104828 | 16256600 |

Значительная часть энергоресурсов реализуется с использованием нормативов их потребления и расчетных методов. Повышение уровня обеспеченности приборами учета потребителей приводит к снижению объема реализации энергоресурсов как за счет улучшения дисциплины  потребления , так за счет того , что в данном этапе при использовании нормативов потребления и расчетных методов в составе отпускаемых потребителям ресурсов заложены издержки , связанные с неэффективной деятельностью организаций коммунального комплекса. При 100 % -ом охвате потребителей приборным учетом эти издержки будут выражены в форме не финансируемых в составе тарифов на коммунальные услуги сверхнормативных расходов топлива, потерь в сетях, расходов энергоресурсов на собственные нужды организаций коммунального комплекса. С учетом основного принципа ценообразования – тариф = затраты на производство + прибыль: объем реализации – при существующем состоянии систем коммунальной инфраструктуры снижение потребления энергоресурсов приведет к значительному росту тарифов  на жилищно – коммунальные услуги.

Единственным способом сближения темпов роста платежей за коммунальные услуги с темпами роста инфляции является выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. При этом в выигрышном положении будут потребители, обеспечивающие выполнение этих мероприятий в максимально короткие сроки.

Для того чтобы на конкретном объекте развивать комплексную систему эффективного энергопотребления, необходимо создание в первую очередь соответствующей системы контроля эффективности потребления энергоресурсов, позволяющей владеть достоверно й информацией по производству и потреблению топливно – энергетических ресурсов и иметь возможность регулировать  этот процесс.

Запланированные в Программе мероприятия позволяют высвободить значительное количество ТЭР , необходимые для обеспечения роста экономики района без существенного прироста мощности, качественно повысят энергетическую эффективность муниципального образования.

Значения целевых показателей, рассчитанные по результатам выполнения Программы и приведенные далее, определялись по отношению к исходному варианту (к уровню 2007 г.) .

В рамках Программы применен комплексный подход, позволяющий активизировать процесс энергосбережения во всех сферах экономики.

Область реализации основных программных мероприятий – жилищно – коммунальное хозяйство, бюджетная сфера муниципального образования «Шовгеновский район».

Мероприятия по энергосбережению иных потребителей в рамках данной Программы ограничиваются действиями, направленными на пропаганду  методов энергосбережения и использования этих методов для снижения себестоимости производимых товаров и оказываемых услуг с целью повышения конкурентоспособности видов деятельности в условиях рыночных отношений.

Достижение целевых показателей Программы обеспечивается за счет реализации организационных, технических и технологических мероприятий, формируемых исполнителями соответствующих ее разделов в виде планов работ по энергосбережению на очередной финансовый год.

Основными источниками финансирования Программы являются:

- целевые средства бюджета;

- собственные средства предприятий и организаций, участвующих в Программе;

- внебюджетные источники.

Объем финансирования программных мероприятий из бюджета муниципального образования на очередной год определяется при формировании планов мероприятий по энергосбережению бюджетных учреждений, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Энергосбережение в бюджетной сфере

На территории муниципального образования расположено 3 учреждения районной бюджетной сферы. Расходы бюджета на потребляемые ими услуги составляют около 10 млн. руб. Поэтому одной из  приоритетных задач  в области энергосбережения являются проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребление и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов

Механизмы развития энергосбережения в бюджетной сфере.

Необходимым условием реализации мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере является установка приборов учета всех видов энергоресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в срок  до 01.01.2016г.

В первую очередь необходимо оборудовать приборами учета   объекты  с максимальным потреблением энергоресурсов.

Необходимым элементом реализации энергосберегающих мероприятий является проведение энергетического обследования и паспортизации объектов бюджетной сферы в целях:

- выявления потенциала энергосбережения;

- определение основных энергосберегающих мероприятий;

- определение объектов бюджетной сферы, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

- установление нормативных показателей энергопотребления (лимитов энергопотребления).

Для привлечения частных инвестиций  в энергосбережение будут разработаны нормативные правовые акты, устанавливающие:

- порядок принятия решений о заключении    долгосрочных муниципальных контрактов;

- порядок заключения отдельных видов договоров, направленных на модернизацию систем тело- ,водо-, электро- и газоснабжения объектов бюджетной сферы и рациональное использование энергоресурсов;

- методику оценки потенциала энергосбережения и определения эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сферы;

- требования  к содержанию объектов недвижимости  бюджетных учреждений;

- методику определения и пересмотра стоимости услуг по договорам,  направленных на рациональное использование энергоресурсов на объектах бюджетной сферы.

Принятие указанных документов позволит сформировать правовое поле для деятельности энергосервисных компаний на объектах бюджетной сферы.

Контракт по обеспечению комфортных условий эксплуатации – это заключаемый бюджетным учреждением с энергосервисной компанией договор оказания услуг и выполнение работ по обслуживанию энегосервисной компанией объектов недвижимости

, включающий требования по обеспечению бюджетному учреждению определенных параметров комфорта. В этом случае счета за коммунальные услуги, оказанные бюджетному учреждению, оплачиваются энергосервисной компанией за счет доходов от обслуживания зданий, получаемых в порядке, установленном энергосервисным контрактом.

В целях обеспечения финансовой устойчивости и снижения рисков энергосервисных компаний муниципальные заказчики при проведении конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов,  формируют лоты не по отдельным объектам бюджетной сферы , а по группам объектов, отвечающим разработанным требованиям.

Стимулирование бюджетных учреждений к заключению договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере, осуществляется путем установления заданий, использования сэкономленных в результате энергосбережения бюджетных средств  на капитальный и текущий ремонт, закупку технологического оборудования , компьютерной техники и инвентаря для нужд бюджетных учреждений, а так же на премирование персонала.

Использования механизма муниципальных заданий позволяет ввести обязательные для выполнения бюджетными учреждениями задания по снижению энергопотребления как одни из показателей качества оказываемых  ими услуг.

Для повышения эффективности использования  энергоресурсов Муниципальным заказчиком при проведении закупок для государственных нужд в конкурсную документацию необходимо включать требования по энергоэффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара.

В целях осуществления мониторинга энергопотребления в бюджетной сфере  разрабатываются  формы отчетности и периодичность их предоставления, а так же система показателей,  позволяющая контролировать процесс реализации Программы и оценивать бюджетные учреждения по уровню энергоэффективности объектов для проведения первоочередных энергосберегающих мероприятий.

Целевые показатели энергосбережения в бюджетной сфере направлены на реализацию задачи по снижению потребления энергоресурсов на 15 % в течении сока действия Программы , при этом – не менее 3 % ежегодно (таблица № 4).

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетной сфере ( таблица № 5)

Таблица № 4                                                                                                                                                                                                                           Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для бюджетного сектора

| Показатели | Ед. изм. | Целевые показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Расход тепловой энергии на отопление, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета | Гкал | 30,9 | 29,8 | 28,7 | 27,6 |
|  | Гкал/м3 в год | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расход тепловой энергии на отопление, расчеты за которую осуществляется с применением расчетных способов | Гкал | - | - | - | - |
|  | Гкал/м3 в год | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/чел. | 127523 | 123023 | 118523 | 114023 |
|  | в месяц | 7,9 | 7,6 | 7,3 | 7,0 |
| Расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт/час | 1434870 | 1382375 | 1329880 | 1277385 |
|  | кВт/час/м2/в месяц | 3,23 | 3,22 | 3,21 | 3,2 |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | млн. руб. | определяется при установлении тарифов с учетом запланированного потребления ресурсов |  |  |  |
| Бюджетные учреждения, в отношении которых проведено обязательное энергитическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число энергосервисных договоров, заключеных муниципальными заказчиками | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Товары. работы. услуги, закупаемые для муниципальных нужд соответствии с требованиями энергитической эффективности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы бюджета на предоставление социальной поддержкигражданам по оплате жилого помещения и коммунальныхуслуг( в расчете на одного жителя) | тыс. руб./чел. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляется с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход электрической энергии на уличное освещение | кВт/ч | 10455 | 10086 | 9717 | 9348 |

Таблица № 5

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетной сфере

| № пп. | Мероприятия | исполнитель | Стоимость, тыс./ руб. | Срок исполнения, гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Установление лимитов энергопотребления в бюджетной сфере |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка приборов учета энергоресурсов и приобретение эффективных газовых котлов | Распорядители бюджетных средств |  | 2016-2018 |
| 1.2 | Сбор и анализ информации об энергопотреблении учреждений бюджетной сферы в 2015 г. | Администрация МО «Шовгеновский район», ООК совместно с распорядителями бюджетных средств | Не требует бюджетного финансирования. | 2016 |
| 1.3 | Установление лимитов (предельных уровней) энергопотребления в натуральных величинах | Распорядители бюджетных средств с Администрацией МО «Шовгеновский район» | Не требует бюджетного финансирования | 2015-2018 |
| 2. Паспортизация объектов бюджетной сферы. |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка порядка проведения энергетических обследований объектов бюджетной сферы | Администрация МО «Шовгеновский район», ООК совместно с распорядителями бюджетных средств | Не требует бюджетного финансирования | 2015 |
| 2.2 | Проведение полной паспортизации бюджетных организаций и энергетических обследований объектов | Распорядители бюджетных средств . |  | 2015-2018 |
| 2.3 | Приведение программ по энергосбережению бюджетной сферы в соответствие с действующим законодательством в области энергосбережения | Администрация МО «Шовгеновский район», Распорядители бюджетных средств . | 180,0 | 2015 |
| 3. Согласование планов проведения энергосберегающих мероприятий с планами капитальных ремонтов и реконструкций объектов бюджетной сферы. |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ планов капитальных ремонтов и реконструкций объектов бюджетной сферы. | Распорядители бюджетных средств. | Не требует бюджетного финансирования | 2015 |
| 3.2 | Разработка планов проведения первоочередных энергосберегающих мероприятий за счет бюджетных средств | Распорядители бюджетных средств. | Не требует бюджетного финансирования | 2015 |

| 3.3 | Увязка планов проведения энергосберегающих мероприятий с планами капитальных ремонтов и реконструкции объектов бюджетной сферы. | Распорядители бюджетных средств. | Не требует бюджетного финансирования | 2015-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Проведение капитальных и текущих ремонтов и реконструкция объектов бюджетной сферы | Распорядители бюджетных средств. | 74,5 | 2015 |
| 4. Стимулирование бюджетных учреждений к проведению энергосберегающих мероприятий. |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка задания по снижению энергопотребления и контроль его исполнения | Администрация МО «Шовгеновский район», совместно с распорядителями бюджетных средств | Не требует бюджетного финансирования | 2015 |
| 4.2 | Корректировка заданий по снижению энергопотребления для бюджетных учреждений. | Распорядители бюджетных средств с Администрацией МО «Шовгеновский район | Не требует бюджетного финансирования | 2015-2018 |
| 4.3 | Введение требований по энергоэффективности как одной из технических характеристик закупаемого товара при проведении закупок. | Муниципальные заказчики | Не требует бюджетного финансирования | 2015-2018 |
| 5. Внедрение системы договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере. |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка методики оценки потенциала энергоснабжения и определения эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях. | Администрация МО «Шовгеновский район», совместно с распорядителями бюджетных средств. | Не требует бюджетного финансирования | 2015 |
| 5.2 | Разработка порядка принятия решений о заключении долгосрочных контрактов. | Юридический отдел совместно с распорядителями бюджетных средств. | Не требует бюджетного финансирования | 2015 |
| 5.3 | Разработка порядка заключения бюджетными учреждениями типовых форм договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере. | Юридический отдел совместно с распорядителями бюджетных средств. | Не требует бюджетного финансирования | 2015 |
| 5.4 | Разработка методических указаний, определяющих требования к содержанию и эксплуатации объектов недвижимости бюджетных учреждений, необходимых для заключения договоров на обеспечение комфортных условий эксплуатации объектов бюджетной сферы. | Администрация МО «Шовгеновский район», юридический отдел совместно с распорядителями бюджетных средств. | Не требует бюджетного финансирования | 2015 |
| 5.5 | Разработка методики определения и пересмотра стоимости услуг по договорам, направленным на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере. | Администрация МО «Шовгеновский район», юридический отдел совместно с распорядителями бюджетных средств. | Не требует бюджетного финансирования | 2015 |
| 5.6 | Внедрение практики заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере, на основе заданий по снижению энергопотребления. | Распорядители бюджетных средств. | Не требует бюджетного финансирования | 2015-2018 |
| 6. Внедрение системы мониторинга энергопотребления в бюджетной сфере. |  |  |  |  |
|  | Разработка положения о мониторинге энергопотребления в бюджетной сфере, включая показатели, характеризующие уровень энергоэффективности бюджетных учреждений. | Администрация МО «Шовгеновский район», совместно с распорядителями бюджетных средств. | Не требует бюджетного финансирования | 2015 |

Механизмы развития энергосбережения и повышения  энергоэффек  тивности в жилищной сфере.

В настоящее время причинами низкого уровня энергоэффективности  многоквартирных домов  (МКД) являются:

- неполная укомплектованность МКД приборами учета энергоресурсов;

- выход сроков эксплуатации индивидуальных приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах за срок  межповерочного  интервала;

- класс их точности, не соответствующей требованиям действующего законодательства;

- отсутствие обязанности собственников по проверке соответствия эксплуатационных характеристик многоквартирных домов требованиям энергоэффективности;

- низкие теплоизоляционные характеристики зданий;

- устаревшие системы энергоснабжения, отсутствие систем автоматического регулирования энергоресурсов;

- самовольное переустройство гражданами жилых помещений;

- отсутствие у органов управления МКД обязанностей  и стимулов для выполнения работ по энергосбережению в интересах собственников.

В целях повышения энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах необходимо:

- обеспечить установку общедомовых и поквартирных приборов учета используемых энергетических ресурсов  и воды в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  в срок до 01.01. 2018 г;

- внедрить систему дистанционного контроля  показаний  общедомовых приборов  учета используемых энергетических ресурсов;

- обеспечить проведение энергетических обследований зданий, включая диагностику оптимальности  структуры потребления энергетических ресурсов;

- разработать технико – экономическое обоснование на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- привлечь частные инвестиции для реализации энергосервисных контрактов.

При этом привлечение собственниками помещений к работе по энергосбережению энергосервисных компаний  либо включение в договор управления МКД  элементов энергосервисного контракта являются основными условиями реализации энергосберегающих мероприятий и повышения энергетической эффективности в многоквартирных домах.

Основными направлениями деятельности по стимулированию примененияэнергосервисных контрактов являются:

- подготовка методических рекомендаций по порядку заключения энергосервисных контрактов;

- проведение широкой рекламной компании среди населения об экономической выгоде заключения энергосервисных контрактов;

- выступление инициатором включения энергосберегающих мероприятий в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту жилых помещений в тех случаях, когда район реализует права собственников жилых помещений в многоквартирных домах;

- использование положительного опыта реализации энергосберегающих мероприятий в жилом фонде с долей муниципальной собственности для пропаганды проведения энергосберегающих мероприятий среди населения.

На первом этапе работы ОМС проводится  анализ энергопотребления за прошлые периоды в МКД по данным, предоставленным органами их управления формируется рейтинговый список МКД с показаниями удельного энергопотребления (например на 1 кв.м. или на 1 проживающего) в порядке их убывания.

На основании проведенного анализа собственникам МКД:

- предлагается перечень первоочередных энергосберегающих мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности;

- предоставляются рекомендации о необходимости проведения энергетического обследования здания;

- определяются нормативы потребления коммунальных ресурсов в жилых домах для осуществления мониторинга энергопотребления.

Администрация муниципального образования создает систему мониторинга энергопотребления  в многоквартирных домах, позволяющую отслеживать фактическое энергопотребление жилых домов в сравнении со средними показателями по району для определенных серий МКД и установленными нормативами потребления коммунальных ресурсов.

В целях решения вышеуказанных задач администрация муниципального образования:

- разрабатывает рекомендации, определяющие порядок взаимодействия управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и отдела районной администрации в части  реализации мероприятий по энергосбережению. Указанный механизм  позволит повысить ответственность органов управления МКД за экономию энергоресурсов, что приведет к повышению реального уровня энергоэффективности многоквартирных домов;

- организовывает взаимодействие между собственниками помещений и Государственной инспекцией по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда , в части предоставления информации для проведения проверок  жилых помещений;

- анализирует информацию об энергопотреблении квартир и многоквартирных домов, предоставляет сведения о квартирах и многоквартирных жилых домах с наибольшим удельным потреблением энергоресурсов в Государственную инспекцию по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда, которая на основании полученной информации проводит проверку квартир на предмет наличия самовольного переустройства жилых помещений.

Целевые показатели Программы в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности для многоквартирных домов и частного жилого фонда сформированы с учетом среднего по муниципальному  образованию потребления энергоресурсов и представлены в таблицах № 6,№ 7.

Мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде представлены в таблице № 8.

Таблица № 6                    Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для многоквартирных домов

| Показатели | Ед. изм. | Целевые показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |
| Доля объема теплой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета. в общем объеме тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета | Гкал /м2 | 0,113 | 0,11 | 0,107 | 0,104 |
|  | год |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляется с применением расчетных способов | Гкал/м2 | 0,117 | 0,114 | 0,111 | 0,108 |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 |
| Норматив потребления тепловой энергии | Гкал/м2 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | - |

| Доля объема тепловой энергии , потребляемой(используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета в общем объеме тепловой энергии | % | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии в МКД , расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч/м2 в месяц | 1,74 | 1,68 | 1,62 | 1,56 |
| Удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | кВтч/м2 | 1,15 | 1,11 | 1,07 | 1,03 |
| Число жилых домов в отношении которых проведено энергетическое обследование | Ед. | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Доля жилых домов , в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 55,4 | 83,1 | 100 | 100 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Доля объема холодной воды , потребляемой(используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме холодной воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход холодной воды , расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | м3/чел. | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,44 |
| Удельный расход холодной воды , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | м3/чел. | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
| Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | % | 20 | 10 | 0 | 0 |

| Изменение отношения удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 20/80 | 10/90 | 0/100 | 0/100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норматив потребления воды | м3/чел. в месяц | 5,9 | 5,9 | 5,9 | - |
| Доля объема холодной воды , потребляемой(используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме холодной воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета в общем объеме природного газа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | куб. м./чел. в месяц | 9,9 | 9,53 | 9,24 | 8,95 |
| Норматив потребления природного газа |  |  |  |  |  |
| На пищеприготовление | м3/чел. в месяц | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| На подогрев воды | м3/чел. в месяц | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |

Таблица № 7

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для жилого фонда (частный сектор)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Целевые показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1. | Доля объемов холодной воды, потребляемой (используемой) в жилых домах расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды | % | 15 | 40 | 60 | 80 |
| 2. | Доля объемов природного газа, потребляемой (используемой) в жилых домах расчеты за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Удельный расход холодной воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/чел. в месяц | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| 5. | Удельный расход холодной воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением нормативов потребления | м3/чел. в месяц | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч/м2 в месяц | 1,95 | 1,89 | 1,83 | 1,77 |
| 7 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м./ м2 в год | 41,5 | 40,1 | 38,7 | 37,3 |
| 8 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением нормативов потребления | куб.м./ м2 в год | 90 | 90 | 90 | 90 |

Повышение энергетической эффективности систем коммунальной

инфраструктуры.

Повышение энергоэффективности  коммунальных систем в целом должно обеспечиваться посредством выполнения комплекса энергосберегающих  мероприятий в составе производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Основными целями являются:

- сокращение потребления первичного топлива при производстве тепловой энергии;

- снижения потребления энергоресурсов на собственные нужды коммунальных предприятий;

- снижение потерь при транспортировке и распределении тепловой , электрической энергии и воды при сохранении надежного и качественного энергосбережения потребителей района, а так же минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

Для обеспечения финансирования энергосберегающих мероприятий организаций коммунального комплекса необходимо обеспечить включение в объем необходимой валовой выручки при формировании тарифов и надбавок на коммунальные ресурсы финансовых средств в объеме, соответствующем утвержденным программам энергосбережения.

Мероприятия по проведению энергетического обследования, энергетической паспортизации. Составлению топливно – энергетических балансов и планов энергетического развития проводятся в рамках производственной деятельности предприятий  ( таблица № 8).

Целевые показатели , обеспечивающие выполнение задач по энергосбережению в сфере производства, передачи и распределения энергоресурсов представлены  в таблице № 9.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере производства, передачи и распределения коммунальных  ресурсов представлены в таблице № 10.

Таблица № 8

Мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде

| № п/п. | Мероприятия | исполнитель | Финансирование, тыс./ руб. | Срок исполнения, гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Содействие проведению энергетических обследований и паспортизации многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 1.1 | Сбор и анализ информации об энергопотреблении многоквартирных домов в 2015 г. | Администрация МО «Шовгеновский район», органы управления МКД | Не требует бюджетного финансирования. | 2015-2018 |
| 1.2 | Отбор жилых домов, подлежащих первоочередным энергетическим обследованиям | Администрация МО «Шовгеновский район», органы управления МКД | Не требует бюджетного финансирования. | 2015-2018 |
| 1.3 | Предоставление рекомендаций собственникам о необходимости проведения паспортизации и энергетических обследований домов с высокими показателями удельных расходов энергоресурсов | Администрация МО «Шовгеновский район», органы управления МКД | Не требует бюджетного финансирования | 2015-2018 |
| 1.4 | Содействие проведению паспортизации и энергетических обследований домов с высокими показателями удельных расходов энергоресурсов | Администрация МО «Шовгеновский район» | Не требует бюджетного финансирования | 2015- 2018 |
| 1.5 | Формирование перечня первоочередных энергосберегающих мероприятий по типовым сериям жилых домов | Администрация МО «Шовгеновский район» | Не требует бюджетного финансирования | 2015-2018 |
| 1.6 | Разработка положения о мониторинге энергопотребления в сфере жилья. | Администрация МО «Шовгеновский район» | Не требует бюджетного финансирования | 2015- 2018 |

Таблица №9

Целевые показатели раздела «Энергосбережение при передаче и распределении энергоресурсов»

| № п/п. | Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный расход топлива на производства тепловой энергии т.у.т./Гкал. | 107,5 | 103,7 | 99,9 | 96,1 |
| 2. | Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии, тыс. кВт.ч/Гкал. | 17,0 | 16,4 | 15,8 | 15,2 |
| 3. | Потери тепловой энергии в сетях, % от отпуска. | 14,2 | 13,7 | 13,2 | 12,7 |
| 4. | Потери электроэнергии в сетях, % от отпуска | 21,5 | 20,7 | 19,9 | 19,1 |
| 5. | Удельный расход электроэнергии на подъем воды , кВт.ч/м3. | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,95 |
| 6. | Потери воды в сетях, % от отпуска | 8,2 | 7,9 | 7,6 | 7,3 |

Таблица №10

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере производства,  передачи  и

распределения коммунальных  услуг в  жилищном фонде

| № п/п. | Мероприятия | исполнитель | Финансирование, тыс./ руб. | Срок исполнения, гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях. | Администрация МО «Шовгеновский район» | Не требует бюджетного финансирования. | 2015-2018 |
| 2. | Анализ качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения; | Администрация МО «Шовгеновский район | Не требует бюджетного финансирования. | 2015-2018 |
| 3. | Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров , препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности. | Администрация МО «Шовгеновский район», органы управления МКД | Не требует бюджетного финансирования | 2015-2018 |
| 4. | Содействие в разработке организациями коммунального комплекса района программ энергосбережения | Администрация МО «Шовгеновский район» | Не требует бюджетного финансирования | 2015- 2018 |
| 5. | Формирование технических заданий на разработку инвестиционных программ в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» с учетом мероприятий энергосбережения. | Администрация МО «Шовгеновский район» | Не требует бюджетного финансирования | 2015-2018 |
| 6. | Учет в объеме необходимой валовой выручки при формировании производственных и инвестиционных программ финансовых средств, направляемых организациями на реализацию энергосберегающих мероприятий, в объеме, соответствующем утвержденным программам энергосбережения. | Администрация МО «Шовгеновский район» | Не требует бюджетного финансирования | 2015- 2018 |
| 7. | Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. | Отдел имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский район» | Не требует бюджетного финансирования | 2015- 2018 |
| 8. | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов. | Отдел имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский район» | Не требует бюджетного финансирования | 2015- 2018 |

Пропаганда энергосбережения в муниципальном образовании

«Шовгеновский район»

Цель – снижение потребления энергоресурсов жителями и иными потребителями за счет пропаганды выгодности и престижности энергосберегающего поведения, создания общественного мнения важности и необходимости энергосбережения.

Программные мероприятия по данному направлению:

- Предоставление в простых и доступных формах  информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах и особенностях выбора энергосберегающих технологий и оборудования.

- Вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения района, общественных организаций , управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

- Проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений района, позволяющих формировать мировоззрение , направленное на рачительное использование энергии  начиная с детского возраста.

Эффективность мероприятий можно оценить  исходя из средних показателей эффективности рекламно – пропагандистской компании в 10 % в течении реализации Программы, что вполне достигается приведенными мероприятиями.

Мероприятия по пропаганде энергосбережения в муниципальном образовании «Шовгеновский район» отражены в таблице № 11.

Таблица №11

Мероприятия по пропаганде энергосбережения в муниципальном

образовании «Шовгеновский район»

| № п/п. | Мероприятия | исполнитель | Финансирование, тыс./ руб. | Срок исполнения, гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение соцопросов по отношению жителей района к проблеме энергосбережения. | Администрация МО «Шовгеновский район» | 15,0 15,0 15,0 | 2016 2017 2018 |
| 2. | Разработка и размещение рекламы на билбордах. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации | 50,0 50,0 | 2017 2018 |
| 3. | Разработка и размещение рекламы на телеканалах. | Администрация МО «Шовгеновский район» | 30,0 30,0 30,0 | 2016 2017 2018 |
| 4. | Разработка и размещение рекламы и разъясняющей информации в подъездах МКД на базе стационарных стендов | Управляющие компании, ТСЖ | Не требует бюджетного финансирования | 2015 - 2018 (1 раз в месяц) |
| 5. | Освещение мероприятий программы на теле – и радиоканалах, в периодических печатных изданиях. | Администрация МО «Шовгеновский район» | 120,0 120,0 120,0 | 2016 2017 2018 |
| 6. | Разработка условий и проведение районных конкурсов: «Энергоэффективное предприятие» «Энергоэффективная услуга» «Лучший информационный стенд по пропаганде энергосберегающих товаров в магазинах бытовой техники» «Лучший проект по энергосбережению» Творческий конкурс с номинациями (плакат, ролик, публикация) | Администрация МО «Шовгеновский район» | 30,0 30,0 30,0 | 2016 2017 2018 |
| 7. | Разработка методики оценки и ведения рейтинга энергоэффективности учреждений бюджетной сферы | Администрация МО «Шовгеновский район» | Не требует бюджетного финансирования | 2015 - 2018 (ежеквартально) |
| 8. | Разработка и издание разъясняющей брошюры «Энергосбережение в быту» и доставка ее по почтовым ящикам | Администрация МО «Шовгеновский район» | 80,0 80,0 80,0 | 2016 2017 2018 |
| 9. | Проведение уроков по энергосбережению в школах. | Управление образования | Не требует бюджетного финансирования | 2015 - 2018 (не реже 1 раза в месяц) |
| 10. | Проведение пресс – конференций по вопросам энергосбережения, с раздачей журналистам материалов для статей. | Администрация МО «Шовгеновский район» | Не требует бюджетного финансирования | 2015 - 2018 (1 раз в квартал) |
| 11. | Создание , пропаганда и поддержка сайтов районной программы по энергосбережению, включая сбор, обработку, согласование и оперативное размещение информации по мониторингу текущих проектов. | Администрация МО «Шовгеновский район» | Не требует бюджетного финансирования | 2015- 2018 |
| 12. | Проведение обязательного обучения в бюджетной сфере руководящих лиц, ответственных за эксплуатацию зданий. | Администрация МО «Шовгеновский район» | Не требует бюджетного финансирования | 2015 - 2018 (1 раз в квартал) |
| 13. | Разработка мероприятий оперативного энергосбережения, методических и агитационных материалов для распространения среди жителей, в бюджетной сфере, для учащихся и студентов. | Администрация МО «Шовгеновский район» | Не требует бюджетного финансирования | 2015- 2018 |
| 14. | Проведение экскурсий и занятий в ОКК с показом передовых энергосберегающих технологий, учебно – игровых роликов и компьютерных программ по энергосберегающей тематике. | Управление образования | Не требует бюджетного финансирования | 2015 - 2018 (1 раз в квартал) |
| 15. | Разработка и размещение информации об энергосбережении на оборотной стороне уведомлений об оплате за коммунальные услуги. | Управляющие компании, ТСЖ | Не требует бюджетного финансирования | 2015 - 2018 (1 раз в квартал) |
| 16. | Проведение «круглых столов», семинаров с некоммерческими ,общественными организациями, по проблематике энергосбережения в районе. | Администрация МО «Шовгеновский район» | Не требует бюджетного финансирования | 2015 - 2018 (1 раз в квартал) |

Система организации управления и контроля исполнения Программы.

Систему организации управления и контроля исполнения Программы осуществляют:

1.Администрация муниципального образования осуществляет итоговый контроль  за  исполнением Программы.

2.Комиссия по энергосбережению является коллегиальным межведомственным органом управления Программой, ответственным за принятие решений по выполнению Программы. В целях выполнения вышеуказанных функций комиссия по энергосбережению проводит заседание не реже 1 раза в квартал.

3.Отдел ЖКХ администрации района является координатором Программы, осуществляющим руководство ходом разработки и реализации Программы, включая подготовку необходимых документов в целях исполнения Программы, осуществляет координацию исполнения заказчиками конкретных мероприятий Программы.

Реализация Программы осуществляется через выполнение конкретных  мероприятий и внедрение рыночных механизмов развития энергосбережения предусмотренных Программой.

Мероприятия Программы реализуются:

- бюджетными учреждениями,

- организациями , выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- иными организациями, внедряющими механизмы, предусмотренные Программой, но не получающими денежных средств из бюджета района для финансирования Программы.

Отдел ЖКХ администрации района осуществляет систематический контроль за исполнением Программы на основании анализа ежеквартальных отчетов исполнителей Программы. По итогам представленной информации готовит предложения ( в случае необходимости) по корректировке Программы и действиям, которые необходимо совершить в целях эффективной реализации Программы, а так же составляет сводный отчет о ходе исполнения Программы.

Сводный отчет направляется в Комиссию по энергосбережению. Комиссия по энергосбережению рассматривает необходимость внесения изменений в Программу и  выполнение  участниками программы определенных действий  по реализации Программы. Комиссия по энергосбережению на основании представленной информации принимает решение о корректировке Программы, включая в содержание корректирующих мероприятий органы ,   которые необходимо привлечь для реализации Программы, и перечень мероприятий , выполнение которых необходимо указанными органами.

Утвержденные Комиссией по энергосбережению решения о корректировке Программы направляются Главе муниципального образования «Шовгеновский район» для внесения изменений в Программу.

Объемы финансирования Программы на планируемый финансовый год подлежат уточнению в срок не позднее 15 сентября года, предшествующего плановому периоду.

Координатор Программы ежегодно представляет Главе муниципального образования «Шовгеновский район» до 1 марта ежегодный отчет о ходе выполнения программных мероприятий за отчетный год и до 15 ноября – отчет за 9 месяцев т. г. и об ожидаемом выполнении за год.

Исполнители Программы представляют координатору Программы до 15 февраля отчет о ходе выполнения Программы за отчетный и до 1 ноября - отчет за 9 месяцев т. г. и об ожидаемом выполнении за год.

В целях организации исполнения Программы муниципальные заказчики представляют адресные списки объектов, на которых реализуется мероприятия по энергосбережению, перечень мероприятий,  сроки их исполнения и объем финансирования.

Реализация Программы должна обеспечивать  выполнение обязательных заданий для заказчиков, установленных в Программе. Отчеты о ходе выполнения заказчиками программы в части мероприятий , финансируемых из средств районного бюджета , направляются координатору Программы.

Организация контроля выполнения программных мероприятий в целом по муниципальному образованию осуществляется первым заместителем главы администрации, на основе анализа отчетных материалов , представленных участниками Программы в указанном порядке. Эффективность проведенных мероприятий определяется на основании нормативных актов, определяющих порядок оценки потенциала энергосбережения,   определения эффекта от реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и многоквартирных домах, разрабатываемых в соответствии с нормативно – правовой базой.