Приложение

к постановлению Главы администрации

МО «Шовгеновский район»

от  « 23 »  11    2015г. №  488

с изменениями на _______2017г  №____

Муниципальная  программа

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года»

муниципального образования «Шовгеновский район»

а. Хакуринохабль

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года»

муниципального образования «Шовгеновский район»

ПАСПОРТ

программы  «Устойчивое развитие

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 2020 года»

муниципального образования  «Шовгеновский район»

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». |
| --- | --- |
| Наименование документов, регламентирующих разработку | Концепция федеральной программы устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 года № 2071-р. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Шовгеновский район» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Шовгеновский район» |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования «Шовгеновский район» |
| Цель Программы | - создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций; - повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности |
| Задачи Программы | - расширение сфер занятости и источников формирования доходов сельского населения; - улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе молодых семей, молодых специалистов на селе; - стимулирование инициатив сельских жителей в области развития сельских территорий; -формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни, повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда. |
| Основные показатели Программы | - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов; - ввод в действие общеобразовательных учреждений; - создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; - сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников; - ввод в действие распределительных газовых сетей; - повышение уровня газификации домов сетевым газом; - повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой. |
| Сроки и этапы выполнения Программ | I этап - 2014-2017 годы II этап – 2018-2020 годы |
| Основные мероприятия Программы | - развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности; - улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе молодых семей, молодых специалистов на селе; - содействие развитию инициатив по улучшению условий жизнедеятельности в сельских поселениях; - поддержка компактной застройки сельских поселений; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет- 187,2197 млн. рублей, в том числе: I этап – 146,461 млн. рублей в т. ч. федеральный бюджет 79,3471 млн. рублей; республиканский бюджет 48,4675 млн. рублей; бюджет муниципального образования 13,4944 млн. рублей; внебюджетные источники 5,152 млн. рублей. II этап – 40,7587 млн. рублей в т. ч. федеральный бюджет 33,6715 млн. рублей; республиканский бюджет 3,7413млн. рублей; бюджет муниципального образования 3,3459млн. рублей; |
| Система организации контроля, за исполнением Программы | Текущий контроль, за ходом реализации Программы осуществляет управление экономического развития и торговли администрации муниципального образования «Шовгеновский район». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение уровня занятости сельского населения; - улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - привлечение к занятости физической культурой и спортом сельских жителей путем расширения сети спортивных сооружений; - создание и обустройство зон отдыха, детских игровых площадок; - сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников; - повышение уровня инженерного обустройства села: газом, водой; - повышение гражданской активности сельских жителей, активизировать их участие в решении вопросов местного значения; - повышение значимости сельскохозяйственного труда и привлекательности сельского образа жизни. |

Введение

Сельские территории Шовгеновского района обладают природным, демографическим и историко-культурным потенциалом. Однако комплекс накопившихся проблем в социально-экономическом, экологическом и демографическом развитии села препятствует его переходу к динамичному устойчивому развитию.

Сложившаяся за годы реформ социальная ситуация на селе, выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности являются тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

В настоящее время в результате спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера находится в кризисном состоянии. Увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают изменения в образе жизни сельского населения.

Основная масса сельских населенных пунктов характеризуется бытовой неустроенностью.

Низкая оплата труда, а также отсутствие рабочих мест при недостаточном уровне оказания социальных услуг, необеспеченность жильем создают для населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в сельской местности.

Слабо развита сеть торгового и бытового обслуживания населения в сельских поселениях района. Сдерживающими факторами развития торгового и бытового обслуживания являются недостаток собственных оборотных средств у предприятий, низкий уровень предложений в сфере кредитования на долгосрочный период, недостаточность доходов населения.

Ухудшается и демографическая ситуация на селе. За последние годы

снижается продолжительность жизни.

Целесообразность разработки Программы обусловлена:

- необходимостью государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских поселений;

- необходимостью развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности.

Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций;

- повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.

Для  достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- расширение сфер занятости населения и обеспечение и источников формирования доходов сельского поселения;

- улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем молодых семей, молодых специалистов на селе;

- стимулирование инициатив сельских жителей в области развития сельских территорий;

- формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни, повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда;

- повышение уровня инженерного обустройства села газом, водой;

- повышение гражданской активности сельского жителя, активизирования их участия в решении вопросов местного значения;

- повышение значимости сельскохозяйственного труда и привлекательности сельского образа жизни.

Основные целевые показатели Программы

- ввод (приобретение) жилья для граждан проживающих

в сельской  местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;

- ввод в действие общеобразовательных учреждений;

- ввод в действие спортивных сооружений;

- создание и обустройство зон отдыха, детских игровых площадок;

- сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников

- ввод в действие распределительных газовых сетей;

- повышение уровня газификации домов сетевым газом;

- повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой.

Сроки и этапы выполнения Программы

Программа реализуется в два этапа – I этап  2014 -2017 годы,

II этап 2018 - 2020 годы.

Основные мероприятия Программы

- развитие  социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности;

- улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе молодых семей, молодых специалистов на селе;

- содействие развитию инициатив по улучшению условий жизнедеятельности в сельских поселениях;

- поддержка компактной застройки сельских поселений.

Объемы и источники финансирования   Программы

Общий объем финансирования  Программы составляет 187,2197 рублей, в том числе:

I этап  – 146,461 млн. рублей

в т. ч. федеральный бюджет 79,3471 млн. рублей;

республиканский бюджет 48,4675млн. рублей;

бюджет муниципального образования13,4944 млн. рублей;

внебюджетные источники 5,152 млн. рублей.

II этап  –40,7587млн. рублей

в т. ч. федеральный бюджет 33,6715 млн. рублей;

республиканский бюджет 3,7413 млн. рублей;

бюджет муниципального образования 3,3459 млн. рублей;

Система организации контроля, за  исполнением Программы

Текущий контроль,  за  ходом  реализации Программы осуществляет управление экономического развития и торговли администрации муниципального образования «Шовгеновский район».

Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предлагает:

-  осуществлять руководство и текущее управление реализацией Программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы;

- обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;

- осуществляет контроль, за ходом реализации Программы.

Оценка  эффективности реализации Программы

- повышение уровня занятости сельского населения;

- улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- привлечение к занятости физической культурой и спортом сельских жителей путем расширения сети спортивных сооружений;

- повышение уровня инженерного обустройства села: газом, водой;

- повышение гражданской активности сельских жителей, активизирование их участие в решении вопросов местного значения;

- привлечение внимания общества к достижениям в различных сферах сельского развития (спортивных соревнований, конкурсов)

- повышение значимости сельскохозяйственного труда и привлекательности сельского образа жизни.

Оценка  эффективности реализации Программы

- повышение уровня занятости сельского населения;

- улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- привлечение к занятости физической культурой и спортом сельских жителей путем расширения сети спортивных сооружений;

- повышение уровня инженерного обустройства села: газом, водой;

- повышение гражданской активности сельских жителей, активизирование их участия в решении вопросов местного значения;

- привлечение внимания общества к достижениям в различных сферах сельского развития (спортивных соревнований, конкурсов);

- повышение значимости сельскохозяйственного труда и привлекательности сельского образа жизни.

Расчет потребности

финансовых ресурсов на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые ресурсы млн. руб. (ежегодно Приложение 1 ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 11. .2 3.2. 1. | Реконструкция системы водоснабжения хутора Свободный труд, 0,7 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год – 0,7 км | ,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Реконструкция водопроводных сетей поселка Зарево , 15,7 км | 10,3994 | 6,5332 | 2,7999 | 1,0663 |  |
|  | в т. ч. 2016 год – 6,7 км | 7,8644 | 4,9546 | 2,1234 | 0,7864 |  |
|  | 2017 год – 9,0 км. | 2,535 | 1,5786 | 0,6765 | 0,2799 |  |
| 3. | Реконструкция системы водоснабжения аула Джерокай, 6,0 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2019 год – 6,0 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Реконструкция системы водоснабжения хутора Орехов, 3,2 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Реконструкция системы водоснабжения хутора Тихонов, 5,5 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Реконструкция системы водоснабжения хутора Мамацев, 2,5 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Реконструкция системы водоснабжения хутора Мокро – Назаров, 2,5 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Реконструкция системы водоснабжения хутора Касаткин, 2,3 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Реконструкция системы водоснабжения хутора Чикалов, 1,0 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Реконструкция системы водоснабжения хутора Пикалин, 1,0 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11. | Реконструкция водопроводных сетей хутора Дукмасов, 18,5 км | 19,552 | 14,8186 | 2,6897 | 2,0437 |  |
|  | в т. ч. 2017 год – 9,5 км. | 5,3139 | 3,2861 | 1,4083 | 0,6195 |  |
|  | 2018 год – 5,0 км | 14,2381 | 11,5325 | 1,2814 | 1,4242 |  |
|  | 2019 год - 4,0 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2020год- 9,7 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12. | Реконструкция водопроводных сетей хутора Веселый, 3,2 км | 1,6699 | 1,0426 | 0,4468 | 0,1805 |  |
|  | в т. ч. 2017 год | 1,6699 | 1,0426 | 0,4468 | 0,1805 |  |
| 13. | Реконструкция системы водоснабжения хутора Чернышев, 7,5 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14. | Школа на 11 классов с размещением групп дошкольного образования по улице Краснооктябрьской хутора Хапачев | 77,3327 | 48,727 | 25,465 | 3,1407 |  |
|  | в т. ч. 2014 год | 15,332 | 7,4 | 7,11 | 0,822 |  |
|  | 2015 год | 12,89 | 6,54 | 6,058 | 0,292 |  |
|  | 2016 год | 13,015 | 6,58 | 6,313 | 0,122 |  |
|  | 2017 год | 13,6028 | 8,977 | 3,8473 | 0,7785 |  |
|  | 2018год | 22,4929 | 19,2300 | 2,1367 | 1,1262 |  |
| 15. | Строительство газопровода в хуторе Семено-Макаренский, 3,0 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16. | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Полевая и Лесная в а. Пшизов, 1,220 км. | 1,4849 | 0,7444 | 0,319 | 0,4215 |  |
|  | в т.ч. 2017 год | 1,4849 | 0,7444 | 0,319 | 0,4215 |  |
| 17. | Строительство водопровода в хуторе Семено-Макаренский, 3,0 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18. | Строительство плоскостной спортивной площадки в поселке Зарево, 1500 кв.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19. | Строительство плоскостной спортивной площадки в хуторе Чернышев, 1500 кв.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20. | Строительство плоскостной спортивной площадки в хуторе Михайлов, 1500 кв.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21. | Строительство плоскостной спортивной площадки в ауле Хатажукай, 1500 кв.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22. | Строительство плоскостной спортивной площадки в ауле Пшичо, 1500 кв.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23. | Строительство плоскостной спортивной площадки в ауле Кабехабль, 1500 кв.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |  |
| 24. | Реконструкция водопроводных сетей а. Хакуринохабль 30,7 км | 0,099 | - | - | 0,099 |  |
|  | в т.ч 2016год | 0,099 | - | - | 0,099 |  |
| 25. | Строительство плоскостной спортивной площадки в поселке Мамацев, 1500 кв.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т. ч. 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26. | Строительство плоскостной спортивной площадки в хуторе Тихонов, 1000 кв. м. (физкультурно-спортивный мини – парк) | 5,7182 | 4,139 | 1,0073 | 0,5719 |  |
|  | в т. ч. 2017 год | 2,7367 | 1,724 | 0,739 | 0,2737 |  |
|  | в т.ч.2018 год | 2,9815 | 2,4150 | 0,2683 | 0,2982 |  |
| 27. | Реконструкция системы водоснабжения а. Пшичо и Кабехабль 34,08 | 56,317 | 31,309 | 16,771 | 8,075 | 0,162 |
|  | в т.ч 2014 год-11,6 км | 13,325 | 4,912 | 4,672 | 3,579 | 0,162 |
|  | 2015 год- 14,35км | 27,693 | 16,759 | 7,968 | 2,966 |  |
|  | 2016 год-8,13 км | 15,299 | 9,638 | 4,131 | 1,530 |  |
| 28. | Реконструкция системы водоснабжения а. Джеракай и х. Свободный труд | 0,0445 | 0,0 | 0,0 | 0,0445 |  |
|  | в. т.ч. 2018год-12,115км | 0,0445 | 0,0 | 0,0 | 0,0445 |  |
| 29. | Улучшение жилищных условий | 14,6021 | 5,7048 | 2,7101 | 1,1972 | 4,99 |
|  | в т. ч. 2014 год | 2,592 | 0,793 | 0,762 | 0,259 | 0,778 |
|  | 2015 год | 5,308 | 2,203 | 0,944 | 0,242 | 1,919 |
|  | 2016 год | 2,4206 | 1,067 | 0,4573 | 0,1173 | 0,779 |
|  | 2017 год | 3,2798 | 1,1478 | 0,4919 | 0,1261 | 1,514 |
|  | 2018 год | 0,6487 | 0,4940 | 0,0549 | 0,0998 |  |
|  | 2019 год | 0,1765 | - | - | 0,1765 |  |
|  | 2020 год | 0,1765 |  | 0,0 | 0,1765 | 0,0 |
|  | Всего | 187,2197 | 113,0186 | 52,2088 | 16,8403 | 5,152 |
|  | 2014 год | 31,249 | 13,105 | 12,544 | 4,66 | 0,94 |
|  | 2015 год | 45,891 | 25,502 | 14,97 | 3,5 | 1,919 |
|  | 2016 год | 38,698 | 22,2396 | 13,0247 | 2,6547 | 0,779 |
|  | 2017 год | 30,623 | 18,5005 | 7,9288 | 2,6797 | 1,514 |
|  | 2018 год | 40,4057 | 33,6715 | 3,7413 | 2,9929 | - |
|  | 2019 год | 0,1765 | 0,0 | 0,0 | 0,1765 | - |
|  | 2020 год | 0,1765 | 0,0 | 0,0 | 0,1765 |  |