| ##### РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Администрация муниципального образования «Шовгеновский район» 385440, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9 |  | ##### АДЫГЭ РЕСПУБЛИК ### Муниципальнэ образованиеу «Шэуджэн район» иадминистрацие 385440, къ. Хьакурынэхьабл, ур. Шэуджэным ыцI, 9 |
| --- | --- | --- |

# Проект

# Распоряжения

от _____________ 2016 г.     №_____

а.  Хакуринохабль

О подготовке объектов жилищно-коммунального

комплекса и социальной сферы Шовгеновского

района к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Шовгеновского района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, на основании Распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 мая  2016 г.

№ 111-р  глава МО «Шовгеновский район» решил:

1. Образовать районную межведомственную комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по контролю за подготовкой  объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Шовгеновского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов   (приложение №1) .

3. Провести анализ итогов эксплуатации  объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

4.  Разработать  и утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017годов.

5. Финансовому управлению, руководителям предприятий, организаций и бюджетных учреждений принять меры по своевременному и полному финансированию работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов, выполнению мероприятий по энергосбережению, а также оплату топлива, энергетических ресурсов и коммунальных услуг, финансируемых из бюджета МО «Шовгеновский район».

6.Финансовому управлению принять меры по своевременному расчету бюджетных организаций за потребленные энергоресурсы и погашению задолженности.

7. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям организаций, предприятий, учреждений Шовгеновского района принять меры по укомплектованию энергетических объектов жилищно-коммунального хозяйства квалифицированным персоналом, организации его обучения, оформлению и получению соответствующих лицензий и разрешений.

8.МП «Жилкомсервис» обеспечить своевременное предоставление необходимых материалов для утверждения тарифа на тепловую энергию на 2016-2017 год в Управление государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея.

9.Завершить к 01.10.2016 года работу по созданию полуторомесячного запаса топлива для объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Шовгеновского района.

10.Обеспечить  ежемесячно, с 1 июня 2016 года, предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Адыгея статистической отчетности по форме № 1- ЖКХ (зима) срочная в целом по району в установленном порядке.

11.Завершить к 01.10.2016 года подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в осенне-зимний период 2016-2017 годов и предоставить до 15.10.2016 года в  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Адыгея паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов по форме согласно приложению №2 с пояснительной запиской.

12.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

13. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Заря».

14.Контоль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации М. С. Непшекуева.

Глава МО «Шовгеновский район»                                              А.Д. Меретуков

Проект вносит:

Начальник отдела ЖКХ

администрации                                                                                    Щ.К. Зафесов

Согласовано:

Первый заместитель главы

МО «Шовгеновский район»                                                               М.С. Непшекуев

Начальник отдела правового

и кадрового обеспечения администрации                                         М.М. Арданова

| ##### РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Администрация муниципального образования «Шовгеновский район» 385440, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9 |  | ##### АДЫГЭ РЕСПУБЛИК ### Муниципальнэ образованиеу «Шэуджэн район» иадминистрацие 385440, къ. Хьакурынэхьабл, ур. Шэуджэным ыцI, 9 |
| --- | --- | --- |

# Распоряжения

от _____________ 2016 г.     №_____

а.  Хакуринохабль

О подготовке объектов жилищно-коммунального

комплекса и социальной сферы Шовгеновского

района к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Шовгеновского района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, на основании Распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 мая  2016 г.

№ 111-р  глава МО «Шовгеновский район» решил:

1. Образовать районную межведомственную комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по контролю за подготовкой  объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Шовгеновского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов   (приложение № 1).

3. Провести анализ итогов эксплуатации  объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

4. Разработать  и утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017годов.

5. Финансовому управлению, руководителям предприятий, организаций и бюджетных учреждений принять меры по своевременному и полному финансированию работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов, выполнению мероприятий по энергосбережению, а также оплату топлива, энергетических ресурсов и коммунальных услуг, финансируемых из бюджета МО «Шовгеновский район».

6.Финансовому управлению принять меры по своевременному расчету бюджетных организаций за потребленные энергоресурсы и погашению задолженности.

7. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям организаций, предприятий, учреждений Шовгеновского района принять меры по укомплектованию энергетических объектов жилищно-коммунального хозяйства квалифицированным персоналом, организации его обучения, оформлению и получению соответствующих лицензий и разрешений.

8.МП «Жилкомсервис» обеспечить своевременное предоставление необходимых материалов для утверждения тарифа на тепловую энергию на 2016-2017 год в Управление государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея.

9.Завершить к 01.10.2016 года работу по созданию полуторамесячного запаса топлива для объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Шовгеновского района.

10.Обеспечить  ежемесячно, с 1 июня 2016 года, предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Адыгея статистической отчетности по форме № 1- ЖКХ (зима) срочная в целом по району в установленном порядке.

11.Завершить к 01.10.2016 года подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в осенне-зимний период 2016-2017 годов и предоставить до 15.10.2016 года в  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Адыгея паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов по форме согласно приложению №2 с пояснительной запиской.

12.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

13. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Заря».

14.Контоль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации М. С. Непшекуева.

Глава МО «Шовгеновский район»                                                А.Д. Меретуков